# QNH online bringen – Schritt für Schritt

Alles in der richtigen Reihenfolge: Domain → Website → Cockpit → Supabase «QNH Core» → Instagram → erster Testbeitrag → Profile.

Hake ab, was erledigt ist. Wo «→ Claude» steht, gibst du mir kurz Bescheid und ich mache den nächsten Teil.

Regel für alle Schritte: Passwörter, Tokens und Zufallswörter gibst du nur selbst ein (Infomaniak, GitHub, Supabase). Nie in einen Chat kopieren.

| Teil | Dauer | Kosten |
| --- | --- | --- |
| A Domain und E-Mail | 15 Min. | ca. CHF 10–15 pro Jahr |
| B Website setqnh.ch | 25 Min. | gratis |
| C Cockpit online | 20 Min. | gratis |
| D Supabase «QNH Core» | 30 Min. | gratis |
| E Instagram und Meta | 35 Min. | gratis |
| F Verbinden | 25 Min. | gratis |
| G Erster Test | 10 Min. | gratis |
| H Profile LinkedIn/Instagram | 30 Min. | gratis |

Du musst nicht alles an einem Tag machen. Nach jedem Teil funktioniert das bisher Eingerichtete.

# A – Domain und E-Mail (Infomaniak)

## ☐  A1 Domain kaufen

- manager.infomaniak.com öffnen und anmelden.

- Oben im Suchfeld «Domain» eingeben → Domain registrieren.

- setqnh.ch eingeben → Suchen → in den Warenkorb. Optional setqnh.com dazu.

- Inhaber: vorerst du persönlich → bezahlen.

- Rechnung als Beleg für die Vorgründungskosten ablegen.

✅ Geklappt, wenn setqnh.ch im Manager unter Domains erscheint.

## ☐  A2 Postfach hello@setqnh.ch

- Im Manager → Mail (bzw. «Mail Service») → für setqnh.ch einrichten.

- Adresse hello anlegen – als eigenes Postfach oder als Weiterleitung auf deine bestehende Adresse.

✅ Geklappt, wenn eine Testmail an hello@setqnh.ch bei dir ankommt.

# B – Website setqnh.ch

## ☐  B1 Repository anlegen

- github.com/new (angemeldet als christophumbricht-dev).

- Repository name: setqnh-website · Public · nichts ankreuzen → Create repository.

- → Claude: «setqnh-website ist angelegt». Ich lade die Website hoch.

## ☐  B2 GitHub Pages einschalten (nachdem ich hochgeladen habe)

- Im Repository → Settings → links Pages.

- Source: «Deploy from a branch» · Branch: main · / (root) → Save.

- Custom domain: setqnh.ch (steht meist schon drin) → Save.

## ☐  B3 DNS bei Infomaniak

- Manager → Domains → setqnh.ch → DNS-Zone.

- Bestehende A-/AAAA-Einträge für setqnh.ch und www löschen. MX-Einträge (E-Mail) nicht anfassen.

- Neu eintragen (+ Eintrag hinzufügen), Name jeweils leer bzw. @:

| Typ | Name | Wert |
| --- | --- | --- |
| A | @ | 185.199.108.153 |
| A | @ | 185.199.109.153 |
| A | @ | 185.199.110.153 |
| A | @ | 185.199.111.153 |
| AAAA | @ | 2606:50c0:8000::153 |
| AAAA | @ | 2606:50c0:8001::153 |
| AAAA | @ | 2606:50c0:8002::153 |
| AAAA | @ | 2606:50c0:8003::153 |
| CNAME | www | christophumbricht-dev.github.io. |
| CNAME | cockpit | christophumbricht-dev.github.io. (schon für Teil C) |

- Speichern. Bis alles gilt, kann es ein paar Stunden dauern.

## ☐  B4 HTTPS und Domain-Schutz

- GitHub → Repository → Settings → Pages: Sobald «DNS check successful» steht → Enforce HTTPS ankreuzen.

- Domain bestätigen: GitHub → oben rechts dein Bild → Settings → links Pages → Add a domain → setqnh.ch.

- GitHub zeigt einen TXT-Eintrag (_github-pages-challenge-…). Bei Infomaniak in der DNS-Zone als TXT eintragen.

- Bei GitHub Verify klicken (evtl. nach ein paar Minuten nochmals).

✅ Geklappt, wenn https://setqnh.ch die Website zeigt.

# C – Cockpit online (cockpit.setqnh.ch)

## ☐  C1 Repository anlegen

- github.com/new → Name qnh-cockpit · Public (gratis; es sind keine Daten und keine Schlüssel drin) · nichts ankreuzen → Create repository.

- → Claude: «qnh-cockpit ist angelegt». Ich lade den Code hoch. Der erste Build wird rot – das ist normal, bis C2 und C3 erledigt sind.

## ☐  C2 Öffentliche Downwind-Werte hinterlegen

- Supabase → Projekt Downwind → Project Settings → API: «Project URL» und «anon public»-Key kopieren.

- GitHub → qnh-cockpit → Settings → Secrets and variables → Actions → Reiter Variables → New repository variable:

| Name | Wert |
| --- | --- |
| VITE_DOWNWIND_SUPABASE_URL | Project URL von Downwind |
| VITE_DOWNWIND_SUPABASE_ANON_KEY | anon-Key von Downwind |

- Nie den «service_role»- oder «secret»-Key eintragen.

## ☐  C3 Pages einschalten

- qnh-cockpit → Settings → Pages → Source: «GitHub Actions».

- Custom domain: cockpit.setqnh.ch → Save.

- Oben → Actions → letzter Lauf → Re-run all jobs. Nach 1–2 Min. grün.

- Wenn «DNS check successful»: Enforce HTTPS ankreuzen.

## ☐  C4 Adresse in Downwind erlauben

- Supabase → Downwind → Authentication → URL Configuration → Redirect URLs → Add URL → https://cockpit.setqnh.ch → Save. Die Site URL nicht ändern.

✅ Geklappt, wenn https://cockpit.setqnh.ch «QNH Cockpit – intern» zeigt und du dich mit DEINE-ADMIN-EMAIL und dem Code anmelden kannst.

  - Auf dem iPhone: Safari → Teilen → Zum Home-Bildschirm.

## ☐  C5 (nebenbei) Verlauf-Diagramme in Downwind freischalten

- Supabase → Downwind → SQL Editor → New query.

- Ganzen Inhalt von C:\Projects\downwind\supabase\apply-pending.sql einfügen → Run → «Success».

# D – Supabase-Projekt «QNH Core»

## ☐  D1 Projekt anlegen

- supabase.com/dashboard → New project.

- Name qnh-core · Region Zurich (sonst Frankfurt) · Plan Free · Datenbank-Passwort in den Passwortmanager.

- Nach dem Anlegen: Project Settings → API → «Project URL» und «anon public»-Key notieren. Die Projekt-ID ist der Teil xxxx in https://xxxx.supabase.co.

## ☐  D2 Anmeldung einstellen

- Authentication → Sign In / Providers: Email an lassen, «Allow new users to sign up» ausschalten.

- Authentication → Emails → Templates → Magic Link: Inhalt ersetzen durch:

<h2>QNH Cockpit</h2>

<p>Dein Anmeldecode:</p>

<p style="font-size:28px;letter-spacing:4px"><b>{{ .Token }}</b></p>

<p>Wenn du dich nicht anmelden wolltest, ignoriere diese E-Mail.</p>

→ Save.

- Authentication → URL Configuration → Redirect URLs → https://cockpit.setqnh.ch hinzufügen.

## ☐  D3 Dein Benutzer

- Authentication → Users → Add user → Create new user: DEINE-ADMIN-EMAIL, ein langes beliebiges Passwort, Auto Confirm User an → Create.

## ☐  D4 Datenbank einrichten

- SQL Editor → New query → ganzen Inhalt von C:\Projects\qnh-cockpit\supabase\migrations\20261013100000_social.sql einfügen → Run → «Success».

- Neue Query:

insert into public.qnh_admins (user_id)

select id from auth.users where email = 'DEINE-ADMIN-EMAIL'

on conflict do nothing;

→ Run.

## ☐  D5 Cockpit mit QNH Core verbinden

- GitHub → qnh-cockpit → Settings → Secrets and variables → Actions → Variables → zwei neue:

| Name | Wert |
| --- | --- |
| VITE_QNH_SUPABASE_URL | Project URL von qnh-core |
| VITE_QNH_SUPABASE_ANON_KEY | anon-Key von qnh-core |

- Actions → letzter Lauf → Re-run all jobs.

- → Claude: «QNH Core ist angelegt» – ich trage die Werte auch in deine lokale .env ein, wenn du sie mir als öffentliche URL/anon-Key gibst (der anon-Key ist nicht geheim), oder du trägst sie selbst in C:\Projects\qnh-cockpit\.env ein.

✅ Geklappt, wenn das Cockpit beim Anmelden jetzt einen Code von QNH Core schickt und danach der Reiter Social erscheint (noch ohne Konto).

# E – Instagram und Meta (pro App-Konto, zuerst @flydownwind)

## ☐  E1 Unternehmenskonto

- Instagram-App → Profil → ☰ → Einstellungen und Aktivität → Kontotyp und Tools → Zu professionellem Konto wechseln → Unternehmen (Bezeichnungen im UI prüfen).

## ☐  E2 Meta-App erstellen

- developers.facebook.com → Get Started (Meta verlangt meist ein Facebook-Konto zum Anmelden – privat genügt).

- My Apps → Create App → Name QNH Cockpit → Anwendungsfall «Manage messaging & content on Instagram» → Typ Business (falls gefragt).

- In der App → Instagram → API setup with Instagram login.

## ☐  E3 Berechtigungen

Unter Instagram → API setup → Permissions (bzw. App Review → Permissions and Features) diese drei aktiv:

instagram_business_basic, instagram_business_content_publish, instagram_business_manage_comments.

Keine Meta-Prüfung nötig, solange nur deine eigenen Konten verbunden sind.

## ☐  E4 Konto als Tester verbinden

- Meta-App → App Roles → Roles → Add People → Instagram Tester → flydownwind.

- Instagram-App → Einstellungen → Website-Berechtigungen / Apps und Websites → Tester-Einladungen → annehmen (Ort im UI prüfen).

## ☐  E5 Token erzeugen

- Meta-App → Instagram → API setup with Instagram login → Generate access tokens → Add account → mit @flydownwind anmelden → bestätigen.

- Instagram-Konto-ID (Zahl) notieren.

- Token kopieren – nirgends speichern, gleich weiter mit F1.

# F – Verbinden

## ☐  F1 Konto und Token eintragen (Supabase qnh-core → SQL Editor → New query)

Platzhalter direkt im SQL Editor ersetzen → Run → Query danach ohne Speichern schliessen:

select vault.create_secret('HIER_DEN_TOKEN_EINFUEGEN', 'meta_token_downwind_instagram');

insert into public.social_accounts (app_id, platform, remote_id, handle, token_name, token_expires_at)

values ('downwind', 'instagram', 'HIER_DIE_INSTAGRAM_KONTO_ID', 'flydownwind',

'meta_token_downwind_instagram', now() + interval '60 days');

✅ Im Cockpit unter Social erscheint «Downwind · Instagram @flydownwind · Token gültig bis …».

## ☐  F2 Server-Teil hochladen (PowerShell)

cd C:\Projects\qnh-cockpit

npx supabase login

npx supabase link --project-ref PROJEKT-ID

npx supabase functions deploy social-publish --project-ref PROJEKT-ID

## ☐  F3 Zufallswort für den Zeitplan

- In PowerShell ein Zufallswort erzeugen und anzeigen:

[guid]::NewGuid().ToString("N") + [guid]::NewGuid().ToString("N")

- Selbst als Secret setzen (Wort einsetzen):

npx supabase secrets set SOCIAL_CRON_SECRET=DAS_ZUFALLSWORT --project-ref PROJEKT-ID

- Supabase → SQL Editor → neue Query (Werte einsetzen) → Run → ohne Speichern schliessen:

select vault.create_secret('https://PROJEKT-ID.supabase.co', 'qnh_project_url');

select vault.create_secret('DAS_ZUFALLSWORT', 'social_cron_secret');

## ☐  F4 Zeitplan einschalten

- SQL Editor → neue Query → ganzen Inhalt von C:\Projects\qnh-cockpit\supabase\migrations\20261013100100_social_cron.sql → Run.

  - Ab jetzt prüft Supabase alle 10 Minuten, ob ein freigegebener Beitrag fällig ist.

# G – Erster Test: eine Story

## ☐  G1

- Testbild im Hochformat (1080 × 1920) als JPEG, z. B. ein iPhone-Screenshot.

- Cockpit → Social → Neuer Beitrag → Konto @flydownwind → Art Story → Bild hineinziehen.

- Zeit: in 15 Minuten → Freigeben → bestätigen.

- Warten (oder Jetzt veröffentlichen). Status wechselt zu «Veröffentlicht».

- Auf Instagram prüfen. Die Story verschwindet nach 24 Stunden von selbst.

❌ Fehler? Den roten Text im Cockpit lesen und → Claude zeigen.

## ☐  G2 Danach ein normaler Beitrag (Bild 4:5) mit Text und erstem Kommentar – gleich wie oben, Art Bild.

# H – Profile (Texte zum Kopieren in C:\Projects\setqnh-website\docs\social-profile.md)

## ☐  H1 LinkedIn-Unternehmensseite «QNH GmbH», URL linkedin.com/company/setqnh, Logo und Titelbild aus Website Flying\QNH Logo\social\.

## ☐  H2 Instagram @setqnh reservieren (Profil sauber, Inhalte laufen über @flydownwind).

## ☐  H3 Erster LinkedIn-Beitrag «QNH ist gestartet», sobald Website und E-Mail laufen.

# Wenn etwas nicht klappt

- Website/Cockpit zeigt nichts: DNS braucht bis zu ein paar Stunden. GitHub → Settings → Pages zeigt den Stand.

- Build rot (Actions): auf den roten Schritt klicken, Text kopieren → Claude.

- Kein Code per E-Mail (QNH Core): Spam-Ordner prüfen; Template aus D2 gespeichert? Benutzer aus D3 angelegt?

- «Dieses Konto ist kein Admin»: D4 Schritt 2 mit der richtigen E-Mail ausführen.

- «Token abgelaufen»: E5 wiederholen, dann im SQL Editor (Platzhalter ersetzen):

select vault.update_secret((select id from vault.secrets where name = 'meta_token_downwind_instagram'), 'NEUER_TOKEN');

update public.social_accounts set token_expires_at = now() + interval '60 days' where token_name = 'meta_token_downwind_instagram';